**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 51**

18.06.2021г. сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации

несанкционированной свалки ТБО на территории

Верхнесеребряковского сельского поселения

На основании Федерального закона от 29 декабря 2014 г. N 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», Устава муниципального образования Верхнесеребряковского сельского поселения, администрация Верхнесеребряковского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки на территории Верхнесеребряковского сельского поселения в 2021 году (приложение 1).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения Н.С.Сайчук

Приложение

к постановлению администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения

от 18.06.2021 г. № 51

Утверждаю:

Глава администрации Верхнесеребряковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С.Сайчук

«18» июня 2021 года

План

мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки ТБО

на территории Верхнесеребряковского сельского поселения

в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Провести анализ объемов ТБО на месте несанкционированной свалки с составлением актов и фото отчета:  - свалка, расположенная по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, примерно в 500 м по направлению на запад от ориентира сл. Верхнесеребряковка, вблизи сл. Верхнесеребряковка | до 25.06.2021 года | Глава администрации Верхнесеребряковского сельского поселения Сайчук Н.С., специалист администрации Проценко М.Г. |
| 2 | Провести организационные мероприятия по подготовке и ликвидации несанкционированной свалки:  - силами КФХ Верхнесеребряковского сельского поселения произвести выполнение работ по погрузке и вывозу твердых бытовых отходов с мест несанкционированной свалки на полигон ТБО п. Зимовники. | до 20.07.2021 года | КФХ |
| 3 | Составление акта, фото отчета о выполненных работах | до 23.07.2021 года | Глава администрации Верхнесеребряковского сельского поселения Сайчук Н.С., специалист администрации Проценко М.Г. |
| 4 | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросам обращения с ТБО в сл. Верхнесеребряковка | постоянно | Глава администрации Верхнесеребряковского сельского поселения Сайчук Н.С., специалист администрации Проценко М.Г. |