РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2017                                     № 29                   сл.Верхнесеребряковка

| Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения», администрация Верхнесеребряковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2016 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Верхнесеребряковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста по земельным и имущественным отношениям Т.Н.Светневу.

Глава Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                             Ю.В.Сорокин

Постановление вносит

специалист 1 категории

Светнева ТН

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

от 15.03.2017 №29

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Основная цель Программы - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Верхнесеребряковского сельского поселения, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

Первостепенная тактическая задача: Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Вторая задача: создание  комплексной системы   управления     твердыми     бытовыми  отходами.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2016 года постановлениями Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»:

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от  19.12.2016 № 241 «О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 № 70».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Верхнесеребряковскогосельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 № 70  «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»», в 2016 году было запланировано 179,2 тыс. рублей, исполнение составило 146,9 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  82,2 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 179,2 | 179,2 | 146,9 | 82,2 |  |
|  | Итого |  | 179,2 | 179,2 | 146,9 | 82,2 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2016 году выполнены. Муниципальная ПрограммаВерхнесеребряковскогосельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Предупреждение вредного воздействия на окружающую среду посредством пресечения на территории поселения несанкционированных свалок | Запрет вывоза ТБО на территорию, не предназначенную для складирования ТБО | - |
| 1.1.2 | Обработка территории от клещей, удаление сорных и карантинных растений на территории поселения | Администрация Верхнесеребряковскогосельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повышение экологической обстановки сельского поселения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | Проведение противоклещевых обработок на территории сельского поселения, информирование населения о состоянии окружающей среды на сходах граждан |  |
| Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Верхнесеребряковскогосельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Буртование свалок | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | улучшение экологической обстановки | Проведено буртование свалок |  |

Глава Верхнесеребряковского  сельского поселения                                                                Ю.В.Сорокин

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Верхнесеребряковского сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Обработка территории от клещей, удаление сорных и карантинных растений на территории поселения | Ю.В.Сорокин | По результатам выборочных проверок территорий сельского поселения - клещей не обнаружено в связи с этим были сокращены затраты на противоклещевые обработки, информирование населения о состоянии окружающей среды на сходах граждан | 01.01.2016 | 2020 | 20,0 | 7,5 | 7,5 |
| Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Буртование свалок | Ю.В.Сорокин | улучшение экологической обстановки | 01.01.2016 | 2020 | 99,2 | 79,5 | 79,5 |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Верхнесеребряковского  сельского поселения                                                                Ю.В.Сорокин